Информация о реализации и финансировании областной долгосрочной целевой программы

«Культурное наследие Псковской области (2011-2015 годы)»

январь - декабрь ( на 01.01.2012 г.)

тыс.руб.

| Источники финансирования и направления расходования средств | Фактически предусмотрено на текущий год | Профинансировано |  | Выполнено |  | Количество и наименование проведенных мероприятий в январе-декабре 2011 года | Исполнители программы по каждому мероприятию с указанием номера и даты договора (контракта), заключенного с подрядными организациями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с начала года | % к предус- мотрен- ному | с начала года | % к предус-мотрен-ному |  |  |
| Объем ассигнований всего |  |  |  |  |  | В рамках программы реализованы следующие мероприятия: Задача 1. Реализация комплекса мер по государственной охране объектов культурного наследия. 1. Организация и проведение работ по разработке и установлению зон охраны объектов культурного наследия федерального, регионального значения - Определение предмета охраны объектов культурного наследия федерального, регионального значения 3. Организация и проведение работ по изготовлению и установке информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия федерального, регионального значения Задача 2. Реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. - Научно-изыскательские и проектные работы по реставрации ОКН ФЗ «Народный дом им. А.С. Пушкина (Драматический театр им.А.С.Пушкина)",г.Псков - Научно-изыскательские и проектные работы по реставрации ОКН ФЗ «Церковь Сергия Радонежского",дер. Изборск - Научно-изыскательские и проектные работы по реставрации ОКН ФЗ «Никольская церковь»,дер. Изборск - Научно-изыскательские и проектные работы по реставрации ОКН ФЗ «Никольский собор»,дер. Изборск - Научно-изыскательские и проектные работы по реставрации ОКН ФЗ «Купеческая усадьба» (Дом купца Белянина)",дер. Изборск, ул. Печорская, д.39 - Научно-изыскательские и проектные работы по реставрации ОКН РЗ «Усадьба купца Анисимова»дер. Изборск, ул. Печорская, 41-а, 41-б - Научно-изыскательские и проектные работы по реставрации ОКН РЗ «Усадьба купца Шведова» дер. Изборск, ул. Печорская, 32 - Ремонтно-реставрационные (противоаварийные) работы и консервация объектов культурного наследия по причине форс-мажорных обстоятельств - Ремонтно-реставрационные работы на ОКН РЗ "Дом жилой",г.Псков, ул. Герцена, д.1/1 - Устройство архитектурно-художественной подсветки ОКН ФЗ "Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря",г.Псков - Ремонтно-реставрационные работы на территории ОКН ФЗ "Поганкины палаты" и ОКН ФЗ "Дом Ксендза", г.Псков - Ремонтно-реставрационные работы на ОКН ФЗ "Ансамбль Изборской крепости",дер.Изборск - Строительство здания фондохранилища ГУК "Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" с благоустройством прилегающей территории, в т.ч. проектно-изыскательские работы - Ремонтно-реставрационные (противоаварийные и консервационные) работы на ОКН ФЗ "Труворово городище", дер.Изборск - Организация и проведение спасательных научно-исследовательских археологических работ (раскопки объектов археологического наследия в г. Пскове и Псковской области, в т.ч. подводных объектов) - Ремонтно-реставрационные работы на ОКН ФЗ "Церковь Василия на Горке", г. Псков - Ремонтно-реставрационные работы на ОКН РЗ "Церковь Воскресенская с колокольней", Опочецкий район, дер.Теребени Задача 3. Совершенствование системы деятельности в сфере охраны объектов культурного наследия Псковской области, в том числе, укрепление и модернизация деятельности государственных учреждений культуры области - Организация и проведение межрегиональных, областных конференций по вопросам в области охраны объектов культурного наследия - Обучение государственных и муниципальных служащих, специалистов государственных учреждений культуры на курсах повышения квалификации - Приобретение программного обеспечения для государственных учреждений культуры области, осуществляющих деятельность в области охраны объектов культурного наследия: Zwicad-8, Autocad-4 , Fotoshop-10, Coreldrow- 3, Гранд-смета 4. Участие в международных, российских, межрегиональных конференциях, семинарах по вопросам сохранения историко-культурного наследия 5. Проведение обучающих семинаров для муниципальных служащих, курирующих вопросы сохранения объектов культурного наследия | НКО «Фонд «ИПУРГ» ГК 10-ОК от 25.03.2011 ГУК Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Договор № 6 от 24.06.2011 ГУК Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Договор № 10 от 12.09.2011 ГУК Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Договор № 11 от 12.09.2011 ГУК Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Договор № 19 от 25.11.2011 ООО «Фирма ГИПРОКОН Л-Д» ГК 248-ОК/2010 от 29.11.2010 ПФ ФГУП Институт «Спецпроектреставрация» ГК № 011-ОК/2011 от 11.02.2011 ООО «Фирма ГИПРОКОН Л-Д» ГК 406/11 от 17.06.2011 ГУ Госэкспертиза № 106 от 14.07.2011 ООО «ПГС -2» ГК 006-ОК/2011 от 16.02.2011 ООО «ПГС -2» ГК 007-ОК/2011 от 16.02.2011 ООО «ПГС -2» ГК 010-ОК/2011 от 16.02.2011 ООО «ПГС -2» ГК 008-ОК/2011 от 15.02.2011 ООО «ПГС -2» ГК 009-ОК/2011 от 15.02.2011 ГУК Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Договор № 5 от 23.05.2011 ГУК Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Договор № 1 от 11.01.2011 ГУК Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Договор № 7 от 01.07.2011 ГУК Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Договор № 14 от 29.09.2011 ГУК Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Договор № 16 от 15.11.2011 ГУК Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Договор № 21 от 01.12.2011 ООО «ПСКЦ» 015-Е/2011 от 17.02.2011 ООО «Мультистрой» 221-А/2010 от 16.11.2010 ООО «Мультистрой» 081/2011 от 16.06.2011 ОАО МРСК С-З Псковэнерго 1033/10 от 14.05.2010 ООО МультиЛайт С-Птб 69 от 16.11.2010 ООО «ПГС -2» ГК 052-КТ/2011 от 14.04.2011 ООО «Реставрационная мастерская №1» ГК№ 822-01-41/10-11 от 11.05.2011 ГУК «Археологический центр Псковской области» ГК №7 от 28.06.2011 ООО «Псковская РМ №1» ГК№060-ОК/2011 от 16.05.11 ОАО Ин-т Псковгражданпроект № 105-ОК/2011 от 07.07.2011 ООО Псковгражданпроект № 277-А/2011 от 26.12.2011 ООО «ПГС -2» ГК 061-ОК/2011 от 12.05.2011 ПФ ФГУП Институт «Спецпроектреставрация» ГК № 2273-С/11ТМК/Г от 26.08.2011 ГУК «Археологический центр Псковской области» Договор №12 от 12.09.2011 ООО «Псковская РМ №1» ГК№268-А/2011 от 19.12.11 ООО «Псковская РМ №1» ГК№210-А/2011 от 03.11.11 ГУК Научно- производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Договор №2 от 08.02.2011 ГУК «Археологический центр Псковской области» Договор №3 от 15.04.2011 ГУК Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Договор №8 от 01.08.2011 ГУК Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Договор №4 от 10.05.2011 ГУК Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Договор №13 от 27.09.2011 ГУК Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Договор №9 от 01.09.2011 ГУК «Археологический центр Псковской области» Договор №18 от 21.11.2011 ГУК «Археологический центр Псковской области» Договор №20 от 28.11.2011 ГУК «Археологический центр Псковской области» Договор №15 от 07.10.2011 ГУК «Археологический центр Псковской области» Договор №17 от 16.11.2011 |
| Федеральный бюджет | 32200 | 30700 | 95,3% | 30700 | 95,3% |  |  |
| Областной бюджет | 197943 | 189892 | 95,9% | 189892 | 95,9% |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель

Государственного комитета

Псковской области по культуре                                                                            А.И.Голышев