Информация о реализации и финансировании областной долгосрочной целевой программы

«Культурное наследие Псковской области (2011-2015 годы)»

в январе-марте ( на 01.04.2012 г.)

тыс.руб.

| Источники финансирования и направления расходования средств | Фактически предусмотрено на текущий год | Профинансировано |  | Выполнено |  | Количество и наименование проведенных мероприятий в январе-марте 2012 года | Исполнители программы по каждому мероприятию с указанием номера и даты договора (контракта), заключенного с подрядными организациями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с начала года | % к предусмотренному | с начала года | % к предусмотренному |  |  |
| Объем ассигнований всего | 299 222,0 | 50320,1 | 16,8% | 50260,8 | 16,8% | В рамках программы реализованы следующие мероприятия: Задача 1. Реализация комплекса мер по государственной охране объектов культурного наследия - Определение предмета охраны объектов культурного наследия федерального, регионального значения - Определение границ территорий объектов культурного наследия — памятников архитектуры Задача 2. Реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия - Ремонтно-реставрационные работы с приспособлением на ОКН ФЗ «Народный дом» им. А.С.Пушкина» (Драматический театр им.А.С. Пушкина)", реконструкция, переоборудование, г. Псков Задача 3. Совершенствование системы деятельности в сфере охраны объектов культурного наследия Псковской области, в том числе, укрепление и модернизация деятельности государственных учреждений культуры области - Приобретение оборудования и материалов для реставрации археологических предметов | ГБУК - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области (дог.№4 от 13.02.12) ГБУК - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области (дог.№1,№2,№3 от 08.02.12) ООО «ПЛАТАН» (ГК №197-А/2011 от 18.10.2011) ГБУК «Археологический центр Псковской области» (дог.№5 от 20.02.12) |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 299 222,0 | 50320,1 | 16,8% | 50260,8 | 16,8% |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель комитета		                                                             А.И.Голышев